**eCat Meetingreport 31.03.2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Version** | 1 |
| **Ersteller:** | Michael Baumberger |
| **Erstellt:** | 16.03.2020 |
| **Status:** | Fertig |

**Versionskontrolle:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum:** | **Autor** | **Version:** | **Status:** | **Änderung:** |
| 01.04.2020 | Baum | 1.0 | Erstellt | Erstellt |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Inhaltsverzeichnis**

[1. Anwesenheit 4](#_Toc36623392)

[2. Besprochene Punkte 4](#_Toc36623393)

[2.0 Zeitmanagement 4](#_Toc36623394)

[2.0.1 Beschreibung 4](#_Toc36623395)

[2.0.2 Entscheidung 4](#_Toc36623396)

# Anwesenheit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Anwesend | Grund |
| Michael Baumberger | Ja |  |
| Leon Domiter | Ja |  |
| Roman Aebischer | Ja |  |

# Besprochene Punkte

## Zeitmanagement

Anhand der Zeiten und Aufgaben wurde der Release der Applikation auf den 08.04.2020 verschoben.

### Beschreibung

Die Zeiterfassung beim Stand 01.04.2020 08:36 ist

Original geschätzt: 92.16h

Verbleibend geschätzt: 38.58h

Zeit gebraucht: 57.08h

### Entscheidung

Der volle Release wird am 08.04.2020 erfolgen.

## Weitere Anforderungen

Vom Kunden wurde Angekündigt, dass nach dem ersten vollen Release am 08.04.2020 weitere Anforderungen kommen werden.